修复：日语/德语下 UI 显示本地化 key 原文 + 日历被撑出屏幕

VoiceTodo · i18n 缺陷分析与实施方案 · 2026-08-11

目录

1. 现象

2. 根因分析

2.1 原因 1（主因）：半成品的日语翻译反而杀死了英文兜底

2.2 原因 2：日历星期标签无法被压缩，撑破容器

3. 现状数据（已验证事实）

3.1 三个 String Catalog 的语言覆盖

3.2 结构复杂度：低（好消息）

3.3 唯一需要小心的：70 个含格式化符的 key

3.4 现存 18 条 ja 的完整清单

3.5 11 个连 en 都没有的 key —— 不译，写进白名单

3.6 命名空间分布（用于分批翻译）

3.7 相关代码位置速查

4. 待验证假设

假设 A：德语症状的传导路径

假设 B：月历表头撑宽整个网格的精确传导链

5. 实施方案

阶段 0：翻译工具脚本

extract

merge

check

阶段 1：修数据 —— Resources/Localizable.xcstrings

1.1 删除 ja-JP 这一列（止血，最关键的一步）

1.2 补全 548 条 ja

1.3 不译的 key

阶段 2：InfoPlist + 构建配置

2.1 VoiceTodo/InfoPlist.xcstrings —— 6 个 key 加 ja

2.2 VoiceTodoWidget/InfoPlist.xcstrings —— 2 个 key

2.3 project.yml —— knownRegions 加 ja

阶段 3：布局加固 —— UI/Home/HomeMonthHeaderView.swift

3.1 周条卡片的星期标签（:583-586）

3.2 月历表头行（:66-75）

3.3 最外层加第二道防线

3.4 不需要改的地方

阶段 4：防复发校验

4.1 源文件层：Scripts/xcstrings_tool.py check

4.2 构建产物层：VoiceTodoTests/Protocols/LocalizationCoverageTests.swift

6. 日文翻译规范（内联全文）

6.1 文体

6.2 用词

6.3 数字与日期

6.4 长度

6.5 已知的 AI 日文翻译失败模式（复核时重点看）

6.6 复核机制

7. 验证清单

7.1 改动前（先取基线 + 验假设 A）

7.2 改动后

8. 不在本次范围内

9. 附录：可复跑的取证命令

变更记录

文档创建于 2026-08-11。状态：待执行。

分支：claude/japanese-german-display-bug-kymdk0

本文是自包含实施方案——接手的人/AI 不需要看任何其他上下文即可开工。

所有"已验证事实"都标了出处（文件:行号 / 可复跑的命令）；所有"待验证假设"都单独标注。

# 1. 现象

真机（iPhone，iOS 26）把系统语言切到日语或德语后：

- 界面大面积显示本地化 key 原文，而不是翻译文本。实测截图里出现的原文包括： tab.today、tab.calendar、home.week.mon、home.week.tue、home.week.wed、 home.tier.all_day、category.work、recurrence.biweekly_short、recurrence.triweekly_short。

- 日历被撑出屏幕：月视图 7 列的总宽度远超屏宽（截图里列间距约 114pt × 7 ≈ 800pt， 而 iPhone 屏宽只有 393pt），折叠态周条卡片同样溢出右边缘。

中文（zh-Hans）和英文（en）完全正常。

另外可以观察到：标题栏的「8月」「火 8月11日」是正确的日文/中文日期格式—— 因为那部分走 DateFormatter + Locale.current，与 String Catalog 无关，所以不受影响。 这条恰好反证了问题出在字符串表查找，而不是整个本地化系统没启动。

# 2. 根因分析

这是两个独立问题叠加，不是一个 bug。

## 2.1 原因 1（主因）：半成品的日语翻译反而杀死了英文兜底

项目用的是 Apple String Catalog（.xcstrings），不是 i18next / JSON 那一套， 所有语言是同一个 JSON 文件里的并列列，没有 per-locale 文件，仓库里也不存在任何 .lproj 目录。

Resources/Localizable.xcstrings 里共 559 个 key，但语言覆盖极不均衡：

| 语言 | 覆盖 key 数 | 覆盖率 |
| --- | --- | --- |
| en（源语言） | 548 | 100%（基准） |
| zh-Hans | 547 | 99.8% |
| ja | 18 | 3.3% |
| ja-JP | 1 | 0.2% |

这 18 条 ja 是 docs/mvp-japanese-launch/plan.md 里 Layer 1.1（"给全部 530 个 key 加 ja 翻译"） 尚未执行、但在做 recurrence summary / confirm editor 功能时顺手漏进去的碎片。 第 19 条 settings.speech_language.ja-JP 更严重——它把日文值 日本語 填进了 ja-JP 这个地区限定语言列（其余 18 条用的是裸 ja），来源是 commit c37d106 （"feat(voice): 暴露 SpeechRecognitionLanguage.systemResolved"）加语音语言 enum 时的手误。

关键机制（这是整个 bug 的核心）：

Xcode 的 xcstringstool 会为 String Catalog 里出现过的每一种语言生成对应的

<lang>.lproj/Localizable.strings，这跟 project.yml 的 knownRegions 无关。

证据：VoiceTodo.xcodeproj/project.pbxproj:956-959 里 knownRegions = (Base, en)， 连 zh-Hans 都没列，但中文在真机上完全正常。所以 knownRegions 显然没有在门控 .xcstrings 的编译。

于是构建产物里多出了两个残缺的本地化包：ja.lproj（18 条）和 ja-JP.lproj（1 条）。

日语 iPhone 的 Locale.preferredLanguages.first 是 "ja-JP"。CFBundle 做本地化解析时 精确匹配优先，于是命中只有 1 条字符串的 ja-JP.lproj。而

String(localized:) 在解析出的 bundle 表里查不到 key 时，直接返回 key 本身—— Apple 不会为单个 key 跨 lproj 回退到源语言。

这就是满屏 tab.today 的完整成因： 如果那 19 条日语碎片根本不存在，日语设备会干净地回退到 en.lproj，显示英文。 恰恰是"译了一点点"把英文兜底打掉了。

## 2.2 原因 2：日历星期标签无法被压缩，撑破容器

即使没有原因 1，这也是一个真实存在的布局脆弱点，只是被超长的 key 原文提前引爆了。

问题点 A —— .fixedSize() 是硬伤

UI/Home/HomeMonthHeaderView.swift:583-586，WeekStripCard.dayCell 里的星期文字：

Text(state.weekdayTitle(for: day))

.font(WarmFont.caption(9))

.foregroundColor(dayState.isToday ? WarmTheme.primary : WarmTheme.textMuted)

.fixedSize()          // ← 硬伤

.fixedSize() 让 Text 的最小宽度 = 完整文本宽度。外层是

HStack(spacing: 4) { 7 × dayCell }（:498-502），HStack 无论收到多小的宽度提议， 都压不下这 7 个最小宽度，只能溢出。文本是 "一" 时无所谓， 是 "home.week.mon" 时 7 格合计就轻松超过屏宽——这就是截图 1 的周条卡片溢出。

问题点 B —— 月历表头兜底不足，并把整个网格带宽

UI/Home/HomeMonthHeaderView.swift:66-75：

HStack(spacing: HomeLayoutMetrics.gridColumnSpacing) {

ForEach(state.weekHeaderDays, id: \.self) { day in

Text(state.weekdayTitle(for: day))

.font(WarmFont.caption(9))

.foregroundColor(WarmTheme.textSecondary)

.lineLimit(1)

.minimumScaleFactor(0.7)      // ← 最多只缩到 70%

.frame(maxWidth: .infinity)

}

}

minimumScaleFactor(0.7) 意味着 Text 的最小宽度 ≈ 完整宽度 × 0.7，仍然是一个很大的下限。 而这个表头行与下方 42 格日期网格在同一个 VStack（:61-98）里——

VStack 的宽度取所有子视图宽度的最大值，表头把 VStack 撑宽后， 下方 7 列网格就按撑宽后的宽度去排，于是整个月历一起被顶出屏幕（截图 2）。

问题点 C —— 字号跟随 Dynamic Type，放大了前两个问题

两处都用 WarmFont.caption(9)。看 UI/Shared/DesignSystem.swift:334-337：

static func caption(_ size: CGFloat) -> Font {

.custom("Avenir Next", size: size, relativeTo: relativeTextStyle(for: size)).weight(.regular)

}

带了 relativeTo:，即跟随 Dynamic Type 缩放（9pt 走 .caption2，见 :264-276）。 用户开大字号时，9pt 会被放大到 20pt 以上，home.week.mon 这种 13 字符串宽度直接翻倍。

而 DesignSystem 里已经有专门为这种场景准备的不缩放版本 captionFixed（:359-361）， 它的文档注释（:339-341）写得很明确：

用于"预览类 UI 容器"内的小字文本(如月历格事件条标题)：这些文本是点开看详情的概览,

不是用户主读内容,字号跟随系统缩放会撑爆容器或触发伪截断。

日历表头和周条星期标签正是这类"容器内装饰性小字"，却用了会缩放的 caption。

注意：UI/Shared/FlowLayout.swift 不是元凶。 它的 sizeThatFits（:66-77）无条件返回 CGSize(width: proposal.width ?? 0, ...)， 永远不会把父容器撑宽。图例行和圆点行不需要改。

# 3. 现状数据（已验证事实）

以下全部由读取仓库文件得出，可用第 9 节的命令复跑验证。

## 3.1 三个 String Catalog 的语言覆盖

| 文件 | key 总数 | en | zh-Hans | ja | ja-JP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resources/Localizable.xcstrings | 559 | 548 | 547 | 18 | 1 |
| VoiceTodo/InfoPlist.xcstrings | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| VoiceTodoWidget/InfoPlist.xcstrings | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |

catalog 里不存在 de（德语从来没开始做，docs/mvp-japanese-launch/plan.md §1.3 明确写了"法德推迟，等数据"）。

## 3.2 结构复杂度：低（好消息）

- 0 个 key 带 substitutions

- 0 个 localization 带 variations（无复数变体、无设备变体）

- 全部是扁平的 {"stringUnit": {"state": ..., "value": ...}}

- sourceLanguage = "en"，version = "1.0"

所以工具脚本不需要处理 plural rules / device variants 这类复杂情况。

## 3.3 唯一需要小心的：70 个含格式化符的 key

译文里的格式符必须与 en 逐个一致，否则运行时 String(format:) 会崩或错位。举例：

| key | en 值 |
| --- | --- |
| %lld / %lld | %1$lld / %2$lld |
| a11y.drop_strip | %1$@, %2$d task(s) |
| a11y.day.open_todo | Open %@ |
| a11y.recording_duration | Recording duration: %lld seconds |
| confirm.add_count %lld | Add %lld |
| calendar_import.success_count | Imported %d todos |

注意带位置参数的 %1$@ / %2$d——日文语序与英文不同，译者很可能想调换顺序， 这时必须保留位置索引（%2$d 件の「%1$@」），不能改成裸 %@/%d。 工具脚本的 merge 步骤要强制校验"格式符集合一致"（允许顺序变化，不允许增删或改类型）。

## 3.4 现存 18 条 ja 的完整清单

补全时这 18 条也要一起复核文体，不豁免（它们是分散多次加进来的，文体大概率不统一）：

a11y.clear_inferred_date

confirm.editor.inferred

confirm.editor.section.category

confirm.editor.section.priority

confirm.editor.section.time

detail.clock_time

home.pending_date.section.hint

home.undated.section.hint

recurrence.summary.daily

recurrence.summary.invalid

recurrence.summary.monthly

recurrence.summary.none

recurrence.summary.weekday_separator

recurrence.summary.weekly

recurrence.summary.weekly_interval_bi

recurrence.summary.weekly_interval_single

recurrence.summary.weekly_interval_tri

recurrence.summary.weekly_no_weekday

第 19 条（问题源头）：settings.speech_language.ja-JP，其 localizations 现状为

{"en": "Japanese", "zh-Hans": "日语", "ja-JP": "日本語"}。

## 3.5 11 个连 en 都没有的 key —— 不译，写进白名单

这些是 AppIntents / Siri 自动生成的占位符和品牌名，zh-Hans 同样没译：

""                              (空串)

"%@"

"%lld / %lld"                   ← 有 en，但缺 zh-Hans，一并白名单

review.chart.mark

siri.complete.summary ${todo}

siri.delete.summary ${todo}

siri.query.summary ${status}

siri.summary ${transcript}

Todo ID

Toggle Todo

VoiceTodo                       ← 品牌名

VT                              ← 品牌名

## 3.6 命名空间分布（用于分批翻译）

| namespace | key 数 |  | namespace | key 数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| home | 68 |  | glossary | 16 |
| onboarding | 62 |  | empty | 15 |
| siri | 49 |  | calendar_import | 14 |
| a11y | 46 |  | panel | 10 |
| detail | 36 |  | ui | 8 |
| recurrence | 31 |  | category | 7 |
| settings | 29 |  | widget | 7 |
| paywall | 28 |  | quota / reprompt | 6 each |
| error | 27 |  | live_activity / suggestion / time_bucket | 5 each |
| review | 24 |  | common | 4 |
| confirm | 21 |  | date / demo / due / tab | 3 each |

## 3.7 相关代码位置速查

| 用途 | 位置 |
| --- | --- |
| 主字符串目录 | Resources/Localizable.xcstrings |
| 主 App Info.plist 目录 | VoiceTodo/InfoPlist.xcstrings |
| Widget Info.plist 目录 | VoiceTodoWidget/InfoPlist.xcstrings |
| knownRegions 配置 | project.yml:7-11 |
| 生成的工程（陈旧） | VoiceTodo.xcodeproj/project.pbxproj:954-959 |
| 星期标题取字符串 | UI/Home/HomeCalendarState.swift:134-142 |
| 月历表头行（问题点 B） | UI/Home/HomeMonthHeaderView.swift:66-75 |
| 周条 dayCell（问题点 A） | UI/Home/HomeMonthHeaderView.swift:583-586 |
| 字体定义 caption / captionFixed | UI/Shared/DesignSystem.swift:334-337 / 359-361 |
| 语音语言 enum（引用出问题的 key） | Voice/SpeechRecognitionLanguage.swift:29 |
| FlowLayout（已排除嫌疑） | UI/Shared/FlowLayout.swift:66-77 |

# 4. 待验证假设

接手的人请勿把下面两条当成已确认结论。

## 假设 A：德语症状的传导路径

catalog 里没有 de，所以纯德语设备理论上应当回退到 development region en，显示英文， 而不是显示 key 原文。用户报告德语也坏掉，最可能的解释是：

测试机的"首选语言顺序"里，德语下面还挂着之前测日语时加的日语。

CFBundle 跳过不存在的 de，往下命中残缺的 ja / ja-JP。

验证方式：iPhone → 设置 → 通用 → 语言与地区 → 看"首选语言顺序"列表。

无论假设是否成立，修复方案都覆盖德语：删掉 ja-JP 列、补全 ja 之后， 德语设备要么回退英文（列表里没日语），要么显示完整日文（列表里有日语）——两种都不是 key 原文。

## 假设 B：月历表头撑宽整个网格的精确传导链

第 2.2 节问题点 B 的推理（表头行经由共享 VStack 把宽度传给网格）是根据代码结构推断的， 没有在设备上用 Instruments / View Debugger 逐层确认。

已确认的部分：.fixedSize()（问题点 A）必然导致周条卡片溢出，这条无需再验。 未确认的部分：月历网格溢出的最终传导层。

验证方式：实施阶段 3 之前，先用 Xcode 的 Double-Length Pseudolanguage （Scheme → Run → Options → App Language）跑一次，再用 View Debugger 看 VStack 的实际 frame 宽度。 如果加固后仍溢出，说明还有第三个撑宽点，需要继续排查（HomeMonthGridButton 是下一个怀疑对象）。

# 5. 实施方案

四个阶段按顺序做。每个阶段有明确的完成判据（DoD）。

## 阶段 0：翻译工具脚本

新建 Scripts/xcstrings_tool.py（Python 3，只用标准库，不引第三方依赖）。

三个子命令：

### extract

python3 Scripts/xcstrings_tool.py extract <catalog.xcstrings> --lang ja [--out untranslated.json]

输出：该语言缺失的条目，带 en 原文和 zh-Hans 译文作参考上下文。

{

"catalog": "Resources/Localizable.xcstrings",

"lang": "ja",

"count": 548,

"entries": [

{

"key": "tab.today",

"en": "Today",

"zh-Hans": "今日",

"format_specifiers": []

},

{

"key": "a11y.drop_strip",

"en": "%1$@, %2$d task(s)",

"zh-Hans": "%1$@，%2$d 项任务",

"format_specifiers": ["%1$@", "%2$d"]

}

]

}

--include-existing 可选参数：连已有译文的条目一起导出（用于复核那 18 条的文体）。

### merge

python3 Scripts/xcstrings_tool.py merge <catalog.xcstrings> --lang ja --input translations.json

输入 JSON 结构（{key: 译文} 的扁平映射，或 extract 输出格式加 "ja" 字段，两种都支持）：

{ "tab.today": "今日", "tab.calendar": "カレンダー" }

行为契约：

- 写入 localizations.<lang>.stringUnit = {"state": "translated", "value": <译文>}

- 保持原文件的 key 排序和 JSON 缩进风格（json.dump(..., indent=2, ensure_ascii=False, sort_keys=?) —— 先读原文件确认实际风格再定，目标是 diff 只出现新增行，不出现全文件重排）

- 格式符校验：译文中 % 格式符的多重集合必须与 en 完全一致（允许顺序变化）。 不一致 → 打印 key + 两边的格式符 → 非零退出，不写文件

- 幂等：重复跑同一份输入，文件内容不变

### check

python3 Scripts/xcstrings_tool.py check <catalog1> [<catalog2> ...]

对每个 catalog 里出现过的每一种语言，断言：

该语言的 key 集合  ⊇  ( en 的 key 集合 − 白名单 )

白名单硬编码在脚本里（即第 3.5 节那 12 项，含 %lld / %lld），并留一个

--allowlist <file> 参数便于以后扩展。

任何语言覆盖不足 → 打印缺失 key 列表 → 退出码 1。

DoD（阶段 0）：

- check 在当前未修复的仓库上运行时必须失败，并准确报出 ja 缺 530 条、ja-JP 缺 547 条。 （先证明这道闸能抓到本次的 bug，再去修 bug。）

## 阶段 1：修数据 —— Resources/Localizable.xcstrings

### 1.1 删除 ja-JP 这一列（止血，最关键的一步）

把 key settings.speech_language.ja-JP 下的：

"ja-JP": { "stringUnit": { "state": "translated", "value": "日本語" } }

改成：

"ja": { "stringUnit": { "state": "translated", "value": "日本語" } }

- ⚠️ key 的名字 settings.speech_language.ja-JP 不要改。它被 Voice/SpeechRecognitionLanguage.swift:29 引用（String(localized: "settings.speech_language.ja-JP")）， 改名会造成新的 key 原文泄漏。这里 ja-JP 是 key 名的一部分，不是语言代码。

- ⚠️ 改完后，全文件不能再出现任何 "ja-JP" 作为语言键。留一条都会继续生成 ja-JP.lproj，而它会在日语设备上精确匹配抢赢 ja.lproj，bug 原样复现。 自查：grep -c '"ja-JP" *:' Resources/Localizable.xcstrings 应为 0。

### 1.2 补全 548 条 ja

流程：extract → 分批翻译（建议每批约 55 条，按第 3.6 节的 namespace 分组， 同一 namespace 的词汇上下文相关，一批内更容易保持文体一致）→ merge → check。

- 已有的 18 条（第 3.4 节）一并复核，文体不统一就改。

- 翻译规范见第 6 节，必须逐条遵守。

- 优先级顺序建议：先译截图里暴露的高可见度 namespace（tab / home / category / recurrence / detail / confirm），再译 settings / onboarding / paywall / error， 最后译 a11y（VoiceOver 文案，可见度低但不能漏）。

### 1.3 不译的 key

第 3.5 节那 11 项保持原样，写进 check 的白名单。

DoD（阶段 1）：

- grep -c '"ja-JP" *:' Resources/Localizable.xcstrings → 0

- python3 Scripts/xcstrings_tool.py check Resources/Localizable.xcstrings → 退出码 0

- git diff --stat 显示的改动行数应接近"548 × 6 行新增"量级； 如果出现几千行的删改，说明 merge 把文件重排了，回退重做

## 阶段 2：InfoPlist + 构建配置

### 2.1 VoiceTodo/InfoPlist.xcstrings —— 6 个 key 加 ja

| key | en 现值 | ja 怎么处理 |
| --- | --- | --- |
| CFBundleDisplayName | VoiceTodo | 保持 VoiceTodo 不译（品牌名） |
| CFBundleName | VoiceTodo | 保持 VoiceTodo 不译 |
| NSMicrophoneUsageDescription | VoiceTodo needs microphone access to record your voice. | 认真译 |
| NSSpeechRecognitionUsageDescription | VoiceTodo needs speech recognition access to understand your voice commands. | 认真译 |
| NSCalendarsUsageDescription | VoiceTodo needs calendar access to add your todos, read events, and detect scheduling conflicts. | 认真译 |
| NSCalendarsWriteOnlyAccessUsageDescription | VoiceTodo needs access to add your todos to the system calendar. | 认真译 |

这 4 条权限说明是日本用户看到的第一屏文字，

docs/mvp-japanese-launch/plan.md §3.3 专门强调"文案如果半通不通会显著降低授权率"。 权限说明用「です/ます」敬体，句式参考 Apple 官方日文权限文案。

### 2.2 VoiceTodoWidget/InfoPlist.xcstrings —— 2 个 key

| key | en 现值 | zh-Hans 现值 |
| --- | --- | --- |
| CFBundleDisplayName | VoiceTodo Widget | VoiceTodo 小组件 |
| CFBundleName | VoiceTodoWidget | VoiceTodoWidget |

CFBundleName 保持不译；CFBundleDisplayName 译成「VoiceTodo ウィジェット」。

### 2.3 project.yml —— knownRegions 加 ja

project.yml:7-11 现状：

knownRegions:

- Base

- zh-Hans

- en

改成：

knownRegions:

- Base

- zh-Hans

- en

- ja

⚠️ 这一步只是账面一致性，不是功能修复。

已提交的 VoiceTodo.xcodeproj/project.pbxproj:956-959 里 knownRegions = (Base, en)

连 zh-Hans 都没有，中文照样工作——.xcstrings 的编译不看 knownRegions。

仓库里没有任何地方调用 XcodeGen（prepare_xcode_project.sh 不跑 xcodegen），

.xcodeproj 是手工维护并提交的。不要顺手重新生成整个工程，那会产生巨大且高风险的 diff。

DoD（阶段 2）：

- python3 Scripts/xcstrings_tool.py check Resources/Localizable.xcstrings VoiceTodo/InfoPlist.xcstrings VoiceTodoWidget/InfoPlist.xcstrings → 退出码 0

- project.yml 的 diff 只有 1 行新增

- VoiceTodo.xcodeproj/ 下没有任何改动

## 阶段 3：布局加固 —— UI/Home/HomeMonthHeaderView.swift

目标：任何语言、任何 Dynamic Type 档位下，日历都不会超出屏幕宽度。

### 3.1 周条卡片的星期标签（:583-586）

改前：

Text(state.weekdayTitle(for: day))

.font(WarmFont.caption(9))

.foregroundColor(dayState.isToday ? WarmTheme.primary : WarmTheme.textMuted)

.fixedSize()

改后：

Text(state.weekdayTitle(for: day))

.font(WarmFont.captionFixed(9))

.foregroundColor(dayState.isToday ? WarmTheme.primary : WarmTheme.textMuted)

.lineLimit(1)

.minimumScaleFactor(0.5)

.allowsTightening(true)

.frame(maxWidth: .infinity)

- 去掉 .fixedSize() 是这一步的核心。

- caption → captionFixed：这是容器内的装饰性小字，符合 UI/Shared/DesignSystem.swift:339-341 给出的判定标准。

- ⚠️ 同一个 dayCell 里日期数字的 .fixedSize()（:600）要保留—— 它在固定 28pt 的圆形里，是 DesignSystem.swift:365 的 mono 文档注释明确要求的写法， 去掉反而会出问题。

### 3.2 月历表头行（:66-75）

改前：

Text(state.weekdayTitle(for: day))

.font(WarmFont.caption(9))

.foregroundColor(WarmTheme.textSecondary)

.lineLimit(1)

.minimumScaleFactor(0.7)

.frame(maxWidth: .infinity)

改后：

Text(state.weekdayTitle(for: day))

.font(WarmFont.captionFixed(9))

.foregroundColor(WarmTheme.textSecondary)

.lineLimit(1)

.minimumScaleFactor(0.5)

.allowsTightening(true)

.frame(maxWidth: .infinity)

### 3.3 最外层加第二道防线

HomeMonthHeaderView.body 的最外层（现有修饰符链在 :99-119，

.padding(.horizontal, ...) 那一串）补上：

.frame(maxWidth: .infinity)

.clipped()

即使将来某个子视图再次报出过大的最小宽度，也只会在内部截断，不会把网格顶出屏幕。

### 3.4 不需要改的地方

- UI/Shared/FlowLayout.swift —— sizeThatFits 无条件回填 proposal.width， 不会撑宽父容器。图例行和圆点行保持原样。

- UI/Home/HomeMonthGridButton.swift —— 唯一的 .fixedSize()（:127）作用在日期数字上， 宽度极小；事件条文字已有 .lineLimit(2)（:233）。除非假设 B 验证后发现仍溢出， 否则不动这个文件。

DoD（阶段 3）：

- Double-Length Pseudolanguage + AX5 下，月历表头和周条都不超出屏幕

- 中文 / 英文 / 日文默认字号下，星期标签没有出现「…」伪截断 （captionFixed + 短译文本就够宽，不该触发缩放）

## 阶段 4：防复发校验

本次 bug 之所以能上真机，就是因为没有任何一道闸在检查"某语言只译了一半"。补两层：

### 4.1 源文件层：Scripts/xcstrings_tool.py check

阶段 0 已经实现。把它挂到日常流程里（README 或 docs/ 里写明改完翻译必须跑一次）。 仓库当前没有 CI 配置（无 .github/），所以先保证是一条能手跑的命令， 将来接 CI 时直接引用。

### 4.2 构建产物层：VoiceTodoTests/Protocols/LocalizationCoverageTests.swift

新建单元测试，断言构建出来的 app bundle 里每种语言都能正常解析哨兵 key：

import XCTest

@testable import VoiceTodo

final class LocalizationCoverageTests: XCTestCase {

/// 覆盖截图里实际暴露过的 key，每个 namespace 取一个代表。

private let sentinelKeys = [

"tab.today",

"home.week.mon",

"home.tier.all_day",

"category.work",

"recurrence.biweekly_short",

]

/// bundle 里出现的每一种本地化，哨兵 key 都必须解析出 ≠ key 本身的值。

/// 这道断言正是本次 bug 漏掉的闸：ja.lproj 只有 18 条时，这里会红。

func testEveryShippedLocalizationResolvesSentinelKeys() throws {

let bundle = Bundle(for: type(of: self))   // 视 test target 宿主配置调整

for localization in bundle.localizations where localization != "Base" {

guard let path = bundle.path(forResource: localization, ofType: "lproj"),

let localeBundle = Bundle(path: path) else {

XCTFail("找不到 \(localization).lproj")

continue

}

for key in sentinelKeys {

let value = localeBundle.localizedString(forKey: key, value: nil, table: nil)

XCTAssertNotEqual(

value, key,

"\(localization).lproj 缺 key「\(key)」——该语言是半成品翻译，会在真机上显示 key 原文"

)

}

}

}

}

实施注意：Bundle(for:) 在 unit test target 里拿到的是 test bundle。

需要按本项目 test target 的 host application 配置调整成拿宿主 app bundle

（例如 Bundle(for: TodoStore.self)，或 Bundle(identifier: "com.qingqingyu.VoiceTodo")）。

写完后必须先人为制造一次失败（临时删掉某个 ja 译文）确认这个测试真的会红，

否则等于没加。

新文件要同时登记到：

- .xcode_unit_test_files.txt

- project.yml 的 VoiceTodoTests target sources（若该 target 用的是目录整体引用则不需要）

DoD（阶段 4）：

- 临时删掉一条 ja 译文 → check 红、单元测试红

- 恢复后两者都绿

# 6. 日文翻译规范（内联全文）

摘自 docs/mvp-japanese-launch/plan.md §3.2 + §8 已锁定决策（D4=A、D5=A），此处内联以便自包含。 这些是已锁定的决策，不要重新讨论。

## 6.1 文体

- 全部用「です/ます」敬体（消费者向 app 标配）。 禁止出现「〜する」「〜である」常体，禁止敬体常体混用—— 混用是机翻的典型标志，母语用户一眼识破。

- 标题 / 按钮用「体言止め」或动词辞书形：「保存」「キャンセル」「設定」「削除」。 与 Apple HIG 日文版风格一致。不要写成「保存します」这种句子形式的按钮。

## 6.2 用词

- 不要直译。例：Today → 「今日」（可以）；但 Up Next → 「次に」， 不要直译成「次に上がる」这种不存在的日语。

- 枚举值保持英文不译：high / normal / low、work / study / life 等， 以及 morning / afternoon / evening。这些是数据层的值，不是 UI 文案。 （如果 catalog 里某个 key 的 en 值就是这些枚举词本身、且它是展示用的分类名—— 如 category.work = Work —— 那要译成「仕事」。判断依据看 key 的用途，不看值长得像什么。）

## 6.3 数字与日期

- 数字用半角，与 Apple 系统惯例一致，全文统一。

- 日期用西历（2026年），不用和暦（令和8年）。这是 D5 已锁定的决策。

## 6.4 长度

- 译文不要比 en / zh-Hans 长很多。阶段 3 加固后不会溢出， 但日历格、周条、chip 的空间本来就紧，短译文视觉更好。

- 星期标签（home.week.mon 等 7 条）必须是单字：「月」「火」「水」「木」「金」「土」「日」。

- home.week.today / home.week.tomorrow 译「今日」「明日」。

## 6.5 已知的 AI 日文翻译失败模式（复核时重点看）

- 敬体/常体混用 —— 复核时必须明确指定"检查所有字符串的 です/ます 一致性"， 否则 AI 自己也看不出来。

- 「今度」歧义 —— 可以是"下次"/"最近"/"刚才"，UI 文案里尽量不用这个词。

- 助词一字之差 —— 「水曜日に」（在周三）vs「水曜日まで」（到周三为止） 意思完全不同，重复规则和截止日相关的文案要格外小心。

- 计数词 —— 一個 / 一本 / 一枚 / 一件 / 一台 各有适用对象，待办用「件」。

## 6.6 复核机制

docs/mvp-japanese-launch/plan.md §5.3 要求用两个不同的 AI 模型交叉检查 （不要同一个模型自查，盲点一致等于没查）。复核只查三项：

- 日文的自然度

- 文体一致性（全文是否统一 です/ます）

- 是否有漏译 / 过度意译

# 7. 验证清单

## 7.1 改动前（先取基线 + 验假设 A）

- iPhone → 设置 → 通用 → 语言与地区 → 看"首选语言顺序"里德语下面有没有挂日语。 记录结果——这决定假设 A 是否成立。

- Xcode → Scheme → Run → Options → App Language 分别设成 Japanese 和 German， 各跑一次，截图记录修复前的表现。模拟器即可（这一步不涉及语音）。

- 跑一次 python3 Scripts/xcstrings_tool.py check ...，确认它在未修复的代码上是红的 且报出的缺失数量与第 3.1 节的表格对得上。

## 7.2 改动后

- python3 Scripts/xcstrings_tool.py check Resources/Localizable.xcstrings VoiceTodo/InfoPlist.xcstrings VoiceTodoWidget/InfoPlist.xcstrings → 退出码 0。

- 构建后确认产物里有 ja.lproj、没有 ja-JP.lproj：

find ~/Library/Developer/Xcode/DerivedData -path "*VoiceTodo.app*" -name "*.lproj"

期望看到 en.lproj、zh-Hans.lproj、ja.lproj（可能还有 Base.lproj），不能有 ja-JP.lproj。

- Xcode 跑 VoiceTodoTests，LocalizationCoverageTests 通过。

- App Language = Japanese：Today / Calendar 两个 tab、周条卡片、月历网格、 任务详情页、设置页、确认面板全部日文，无任何 key 原文；周条 7 格不溢出。

- App Language = German：全部回退英文（既不是 key 原文，也不是日文）。 若设备首选语言列表里挂着日语，则显示日文也算通过——但不能是 key 原文。

- App Language = Double-Length Pseudolanguage（Xcode 内置，专门用来测溢出）： 月历表头 + 周条卡片不超出屏幕、不出现横向滚动、不出现内容被裁掉一半。 这是原因 2 的直接回归测试。

- 叠加 设置 → 辅助功能 → 显示与文字大小 → 更大字体 = AX5，重跑第 7 / 8 / 9 步。 这是 docs/mvp-japanese-launch/plan.md §3.3「文本截断零容忍」的硬性要求。

- 真机切日语跑一遍，复验第 7 步。 （本次改动不碰语音链路，但 plan.md §4.3 提醒模拟器测不了 SFSpeechRecognizer， 顺手在真机上确认语音入口没被本地化改动波及。）

# 8. 不在本次范围内

docs/mvp-japanese-launch/plan.md 的 Layer 3（AIProxy 日文 prompt）不做。

具体地：AIProxy/worker.js:1566 的 normalizeLocale 仍然会把 ja-JP 吞成 en：

function normalizeLocale(locale) {

const raw = String(locale || "en");

return raw.toLowerCase().startsWith("zh") ? "zh" : "en";  // ← ja-JP 被吞成 en

}

所以日文语音的 AI 提取仍然走英文 system prompt（AIProxy/src/adapters/base.js:95）。

影响评估：本次只修 UI 显示层，AI 提取质量与今天持平，不会变差。 但如果日语 UI 要正式对日本用户上线，Layer 3 是 plan.md §7 里排在 Day 1 的更高优先级项 （因为"日文 UI + 英文 prompt"会让用户说日语后拿到英文标题），建议单独开一轮做。

同样不在本次范围：

- 德语（de）的完整翻译 —— plan.md §1.3 已锁定"法德推迟，等数据"

- Beta 标签 UI、反馈渠道（plan.md §6.1 / §6.2）

- App Store Connect 日文 metadata（plan.md §6.3）

# 9. 附录：可复跑的取证命令

在仓库根目录执行，可复现本文所有"已验证事实"。

# 各语言覆盖数

python3 - <<'PY'

import json

from collections import Counter

d = json.load(open('Resources/Localizable.xcstrings'))

print('sourceLanguage:', d['sourceLanguage'], '| total keys:', len(d['strings']))

c = Counter()

for k, v in d['strings'].items():

for lang in v.get('localizations', {}):

c[lang] += 1

print(c)

PY

# 现存 ja / ja-JP 的 key 清单

python3 - <<'PY'

import json

s = json.load(open('Resources/Localizable.xcstrings'))['strings']

for lang in ('ja', 'ja-JP'):

ks = sorted(k for k, v in s.items() if lang in v.get('localizations', {}))

print(f'--- {lang} ({len(ks)}) ---')

for k in ks:

print(' ', k)

PY

# 结构复杂度：substitutions / variations 是否为 0

python3 - <<'PY'

import json

s = json.load(open('Resources/Localizable.xcstrings'))['strings']

print('substitutions:', [k for k, v in s.items() if 'substitutions' in v])

print('variations:', [k for k, v in s.items()

for loc in v.get('localizations', {}).values() if 'variations' in loc])

PY

# 含格式化符的 key 数量

python3 - <<'PY'

import json, re

s = json.load(open('Resources/Localizable.xcstrings'))['strings']

fmt = [k for k, v in s.items()

if 'en' in v.get('localizations', {})

and '%' in v['localizations']['en']['stringUnit']['value']]

print('keys with % format:', len(fmt))

PY

# knownRegions 现状（证明它没在门控 .xcstrings 编译：zh-Hans 不在列表里却能工作）

grep -n -A6 'knownRegions' VoiceTodo.xcodeproj/project.pbxproj | head

sed -n '7,11p' project.yml

# 两个问题布局点

sed -n '66,75p'   UI/Home/HomeMonthHeaderView.swift

sed -n '583,586p' UI/Home/HomeMonthHeaderView.swift

# caption vs captionFixed

sed -n '334,337p' UI/Shared/DesignSystem.swift

sed -n '359,361p' UI/Shared/DesignSystem.swift

# 变更记录

| 日期 | 变更 |
| --- | --- |
| 2026-08-11 | 初版。基于真机日语/德语截图的根因分析 + 四阶段修复方案 |